RE1/2(- z endcap) Installation

(2-7 Feb. 2006)

Numbering of RE1/2 Position on yoke:

Chambers transferred to point 5 on 1,2 Feb. 2006:

Rack 1:

| RPC Num / (Box Num) | RPC Num / (Box Num) |
| --- | --- |
| 66(034) | 44(019) |
| 77(035) | 67(055) |
| 76(033) | 65(049) |
| 57(057) | 54(040) |
| 69(029) | 79(065) |

Rack 2:

| RPC Num / (Box Num) | RPC Num / (Box Num) |
| --- | --- |
| 75(050) | 71(028) |
| 56(017) | 73(051) |
| 21(030) | 37(001)(at P5) |
| 53(041) |  |
| 50(038) |  |

RPC - RE1/2 - z Installation Layout

(blue: on yoke; red: off yoke)

| RE1/2 position | CSC No. | RPC No. (Box No.) |
| --- | --- | --- |
| 01 | 014 | 64(048) |
| 02 | 059 | 54(040)* |
| 03 | 039 | 70(031) |
| 04 | 002 | 71(028) |
| 05 | 025 | 46(043) |
| 06 | 027 | 65(049)* |
| 07 | 019 | 33(016) |
| 08 | 037 | 21(030) |
| 09 | 046 | 24(006) |
| 10 | 051 | 72(027)** |
| 11 | 061 | 36(012) |
| 12 | 007 | 56(012)* |
| 13 | 048 | 29(018) |
| 14 | 031 | 75(050) |
| 15 | 032 | 62(080) |
| 16 | 006 | 73(051) |
| 17 | 030 | 51(039) |
| 18 | 011 | 44(019)* |
| 19 | 016 | 58(013) |
| 20 | 045 | 53(041) |
| 21 | 042 | 63(053) |
| 22 | 001 | 66(034) |
| 23 | 033 | 52(042) |
| 24 | 058 | 76(033) |
| 25 | 069 | 38(004) |
| 26 | 009 | 69(029)* |
| 27 | 057 | 61(015) |
| 28 | 022 | 37(001) |
| 29 | 070 | 59(056) |
| 30 | 005 | 77(035) |
| 31 | 064 | 31(061) |
| 32 | 012 | 57(057)* |
| 33 | 071 | 41(009) |
| 34 | 075 | 67(055) |
| 35 | 063 | 48(036) |
| 36 | 047 | 79(065) |

*: mounted with temperature sensor.

**: replace 50(038) on 30/01/2007 due to high current found in the old chamber